ZAPISKI SESTANKOV PROJEKTA EXPLORER AI

# Skupni sestanek (z mentorico) 5.4.2024

* Ciljali bomo na prvi rok za oddajo projekta (junij, 2024)
* Implementacijo AR bomo pustili za kasneje, najprej bomo implementirali Core del aplikacije
* Omejili se bomo na manjše območje (samo Maribor) – kasnejša možnost skaliranja
* Večjezičnost – najprej implementacija GUI v SLO in ANG, druge jezike bomo dodali kasneje (ITA, NEM, FRA,… aka najbolj smiselne jezike)
* Preverimo mariborart.si
* Preverimo weather API
* Preverimo Ios in android build-in health data
* Implementacija voice-to-text (in obratno)?

PRVOTNI PLAN – implementacija zemljevida z hard-kodiranimi potmi/točkami in neko osnovno navigacijo

NASLEDNJI SESTANEK – Predvidoma začetek maja 2024

# Sestanek ekipe (10.4.2024)

* Vzpostavitev GitHub repozitorija
* Vzpostavitev projektne arhitekture
* Preveriti kaj ponuja Google Maps API
* Vzpostavitev YouTrack za lažje sledenje delu
* Delali bomo iterativno – tedenski sestanki

NASLEDNJI SESTANEK – Začetek naslednjega tedna (datum tbd)

# Sestanek ekipe (17.4.2024)