ZAPISKI SESTANKOV PROJEKTA EXPLORER AI

# Skupni sestanek z mentorico – v živo (5.4.2024)

* Ciljali bomo na prvi rok za oddajo projekta (junij, 2024)
* Najprej implementiramo core del aplikacije
* Omejili se bomo na manjše območje (samo Maribor) – kasnejša možnost skaliranja
* Večjezičnost – najprej implementacija GUI v SLO in ANG, druge jezike bomo dodali kasneje (ITA, NEM, FRA,… aka najbolj smiselne jezike)
* Preverimo mariborart.si
* Preverimo weather API
* Preverimo Ios in android build-in health data
* Implementacija voice-to-text (in obratno)?
* Sprememba Vizije – osredotočili se bomo na poti in ta del aplikacije (ne bomo dodajali iskanje hotelov, trajnosti,…)
* Delali bomo iterativno

PRVOTNI PLAN – implementacija zemljevida z hard-kodiranimi potmi/točkami in neko osnovno navigacijo

# Sestanek ekipe - online (10.4.2024)

* Pregled dela
* Vzpostavitev GitHub repozitorija
* Vzpostavitev projektne arhitekture
* Preveriti kaj ponuja Google Maps API
* Sestanke bomo imeli tedensko (v kolikor bo to smiselno in mogoče)
* Komunicirali bomo preko Discorda

# Sestanek ekipe - online (17.4.2024)

* Pregled dela
* Vzpostavitev Google Maps API
* Firebase connection z projektom
* Potrebna sprememba strukture projekta

# Sestanek ekipe - online (25.4.2024)

* Pregled dela
* Vrnitev projekta na staro strukturo
* Reševanje težav z Gitom
* Dodelanje zemljevida
* Firebase povezavo dodelati
* Omogočiti pot med pointi
* Premakniti zemljevid iz prve strani
* Malo urediti stile

# Sestanek z mentorico – v živo (15.5.2024)

* Pregled dela
* Hard kodirane točke in poti prestavimo na bazo
* Na domačo stran dodamo neko »highlited pot« (naprimer katera je najbolj popularna trenutno,…)
* Aplikacijo bomo naredili samo za Androida
* API od mariborart.si ni public, zato bomo sami poiskali in točke
* Začnemo delati na uporabnikovem profilu/dashboardu (neko beleženje poti, kakšen graf…)
* Poskusimo iti na prvi termin
* Preverimo, koliko pred terminom je potrebno vse oddati in ali je potrebno delati tako za Android kot za Ios
* Nadaljujemo na Text translation
* Implementiramo večjezičnost
* Naslednji sestanek: četrtek 23.5.2024 ob 10h

**OPOMBA: Naslednji sestanek PRESTAVLJEN zaradi bolezni na 5.6.2024**

# Sestanek z mentorico – v živo (5.6.2024)

* Pregled dela
* Delamo samo za iOS
* Celoten projekt (koda+dokumentacija+predstavitven material) moremo oddati 1 teden pred terminom
* Gremo na 2. rok (5.7.2024)
* Vključimo deljenje – nekaj naj bo mogoče deliti izven aplikacije (npr. pot, statistika,…)
* Naredimo kviz
* AR ne bomo vključili (lahko poskusimo, če bomo imeli čas na koncu)
* Dodamo da lahko preveden tekst na glas prebere aplikacija
* Dodelamo map in prikaz poti
* Dodamo tip poti Seasonal (priložnostne poti, naprimer božična, easter,…)
* Naslednji sestanek – konec julija (teden med 24.-28. julij) – točen datum TBA

# Sestanek ekipe – online (23.6.2024)

* Pregled dela
* Pregled mogoče dokumentacije
* Nadaljevanje dela na funkcionalnostih

# Sestanek ekipe - online (24.6.2024)

* Pregled dela
* Določanje kateri del dokumentacije bo kdo naredil
* Nadaljujemo delo na naših funkcionalnosti

# Sestanek ekipe – online (25.6.2024)

* Pregled dela
* Nadaljujemo delo na naših funkcionalnostih in dokumentaciji

# Sestanek z mentorico (26.6.2024)

* Pregled dela
* Dogovor, kakšno dokumentacijo še naredimo
* Na map naredimo nek timer, kako dolgo se hodi po poti
* Testiranje poskusimo izvesti s snemanjem scenarijev ali testnim orodjem
* Deployamo projekt
* Naslednji sestanek: petek 28.6.2024
* Do naslednjega sestanka zaključimo razvoj in dokumentacijo

# Sestanek ekipe – online (27.6.2024)

* Pregled dela
* Dokumentacijo damo v skupni dokument
* Zaključujemo delo na aplikaciji

# Sestanek z mentorico – v živo (28.6.2024)